Bilag 1.0 | Bygherrens pligter og ansvar -

Klik her for at angive tekst.

Sagsnavn

Dato: XX.XX.20XX

Byggeplads med 2 eller flere arbejdsgivere og flere end 10 beskæftigede på byggepladsen eller farligt arbejde

JA

NEJ

Situa- tion A

Bygherre har forpligtigelse, men er

JA	praktisk overdraget til hovedentre-

prenør

Overstiger arbejdsmængden 30 dage og mindst 20 beskæftigede eller 500 manddage?

JA

Situa- tion C

NEJ

NEJ

Situa- tion B

JA

Er du fag- eller underentreprenør?

Særlig farlig aktivitet eller særlige risikoområder

JA

Situa- tion D

NEJ

Flere udførende

JA

Situa- tion E

Hvornår skal der udarbejdes Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og hvad skal den indeholde?

| Bilag | Emne | A. Hovedentreprenør Eller Bygherre | B. Fag- eller underentreprenør | C. Større byggeplads = Risikovurdering og mundtlig koordinering | D. Udørende alene som særlig farlig aktivitet | E. Mindre byggeplads = mundtlig koordinering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ’Bygherrens Pligter og An- svar’ og krav om PSS | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej |
| 2.1 | Byggepladsens arbejdsmil- jøorganisation | Ja | Send oplysninger til ar- bejdsmiljøkoordinator (AMK) om egen sikker- hedsoganisation | Ja | Ja | Ja |
| 4.1 | Byggepladsens tids- og be- mandingsplan, inkl. Sik- kerhed og sundhed | Ja | Send oplysninger til AMK, om egen tids- og beman- dingsplan, inkl. sikkerhed og sundhed | Ja | Anbefales | Nej |
| 5.1 | Beskrivelse af eksisterende forhold | Ja | Send evt. oplysninger til AMk, om egne beskrivelser og om manglende beskri- velser i PSS | Nej | Nej | Nej |
| 5.2 | Beskrivelse af risikoområ- der iht. Projekterendes vurdering og oplysninger | Ja |  | Nej, anvend evt. risikovur- deringsskema | Ja | Nej |
| 5.2A | Sikkerhedsinstruks for særlig farlig aktivitet | Ja, AMK samordner sikker- hedsinstrukser fra de en- kelte fag- eller underentre- prenører, i PSS | Send egne sikkerhedsin- strukser til AMK | Nej | Ja, (sikkerhedsinstruks for særlig farlig aktivitet inde- holder hovedparten af ovennævnte oplysninger | Nej |
| 5.2B | Beskrivelse af fællesforan- staltninger, herunder ar- bejde i fælles områder og fælles sikkerhedsforan- staltninger | Ja | Send evt. oplysninger til AMk, om egne beskrivelser og om manglende beskri- velser i PSS | Nej | Ja | Nej |
| 5.4 | Byggepladsens oversigts- tegning | Ja | Send oplysninger til AMK om egne aktuelle ønsker for byggepladsindretning og mangler ved oversigt- tegning. | Anbefales af hensyn til planlægning og korrdine- ring af sikkerhed og sund- hed | Ja | Nej |
| 5.5 | Beskrivelse af fælles vel- færdsforanstaltninger | Ja | Send evt. oplysninger til AMk, om egne beskrivelser og om manglende beskri- velser i PSS | Nej | Ja, isæt om særlige vel- færdsforanstaltninger ved farlige aktiviteter | Nej |
| 6.0 | Afgrænsning af sikker- hedsforanstaltninger | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| 7.1 | Kontrolskema for sikker- hedsrundering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 8.0 | Beredskabsplan mv. | Ja | Send evt. oplysninger til AMk, om egne beskrivelser og om manglende beskri- velser i PSS | Nej | Ja | Nej |
| 9.1 | Dagsorden for opstarts- og sikkerhedsmøder | Ja | Nej | Anbefales ved opstarts- møde og flere samtidige udførende | Ja | Opstartsmøde anbefales |
| 9.2 | Beskrivelse af instruktion (herunder instruktion) for byggepladsens beskæfti- gede | Ja | Send evt. oplysninger til AMK, om instruktion af egne medarbejdere | Nej, mundtlig instruktion anbefales | Ja | Nej, mundtlig instruktion anbefales |